## Slide 1
개발팀
Q3 결과, Q4 계획
개발팀

## Slide 2
3Q 결과
PC 리뉴
Frontend  React Conversion
Backend  통합 API 구축(Java)
(공통) 프로그램 개선 사항 도출
(공통) 표준 코드, 컨벤션 등 설계
디자인시스템 구축
커뮤니티 & 공통영역 개발 (~12월)
개원입지
설문 이벤트 (11월)
신한 데이터 적용
- Data Migration & API 구현 (~1월)
- 대표과목 재분류 (~1월)
초빙정보
쿠폰 자동 발행 (프리미엄 상위 상품)
상품 등록 조건 변경 - 무료/임상외 등
환불 & OPT-IN 기능 추가
임대분양
상품 개선 - 일반 유료 상품 추가
- 상품 기간/비용 변경, OPT-IN
AI 지원
OpenSearch 시스템 구성 (AWS)
RAG 구성
알림톡
알림톡 Agent 업그레이드
알림톡 관리 Admin 개발
개원올인원
포스트 이벤트

## Slide 3
4Q Plan
PC 리뉴
커뮤니티 & 공통영역 반영 (1월)
푸터 개발 (1월 개발, 2월 반영)
초빙정보 개발 (2월~)
개원입지
1차 : 신한 데이터 적용 (1월)
- Migration & API 개발
- 대표과목 재분류
2차 (2월)
- 유무료 리포트 기능 개선
- 이벤트
결제 시스템
매출전표, 현금 영수증 연동 (1월)
(초빙/임대/개원입지)
간호초빙
인수 인계 (3월)
Maintenance f/u
이벤트
위치기반서비스 신고
Maintenance
설문조사 - iframe 보안 이슈 처리
메디캐스트 - 조회수 처리
회원
의사 면허인증 API 연동
생일이벤트 - 회원정보 cleansing

## Slide 4
2025년 PLAN

## Slide 5
IT 영역별 조직
BE (backend)
FE (frontend)
APP (mobile)
Database 관리
시스템 구축/관리
(개발 영역)
(인프라 영역)
QA
(품질보증 영역)
(보안 영역)
보안 정책/운영
Devops
취약점 진단 침해 대응
외주(젠탑)
개발팀
기획팀
개발팀 (젠탑)
전문 인력 구성됨
외주
전문 인력 無

## Slide 6
개발팀 구성
FE
BE
유재형
김승환
서동욱
이재민
최성호
김병진
이성찬
최진이
Java(Spring), NodeJs
Database
Report
ReactJs(NextJs), Typescript
Publishing (markup, CSS)
APP
React native (AS-IS)  Flutter (TO-BE)
(김승환)
APP 고도화
(Hybrid APP)
앱 개발자 채용
(이성찬)
(LEADER)
(MEMBER)

## Slide 7
개발팀 업무 분장
FE
BE
유재형
서동욱
이재민
최성호
MAINTENANCE
PC 리뉴
김승환
최진이
김병진
이성찬
[Maintenance 담당자]
PC 리뉴 시 개발 담당자는
해당 부분의 maintenance 담당자로 자동 지정
PC 리뉴 이후

## Slide 8
분류 | BEFORE | AFTER | BENEFIT
Planning | 기획서 파편화 | 기획서 통합 & 최신화 유지 | 1) 기획서의 영속성 유지 2) 관리 매뉴얼로 활용
Design | Figma 부분 적용 | Figma 전체 적용 | 컴포넌트 재사용 증대 / 규격 일원화
Publishing | 1) 디자인 시스템 無 2) CSS (style) 관리 어려움 | 1) 디자인 시스템 적용 2) 전체 Style 재구성 | 공통 UI 컴포넌트 적용
Frontend | 1) Html, Javascript 2) Monorepo 無 | 1) React / Typescript 적용 2) Monorepo 적용 | 컴포넌트 기반 / 서비스 속도 증대 공통 코드 최대 활용
Backend | 1) 개별 Backend 구성 2) Map 기반 코드 | 1) API 서버 통합 2) 코드 고도화 (DTO 기반) | 모바일/웹 API 통합 구현 안정성 및 가독성 증대 (유지보수 향상)
PC 리뉴 Benefits

## Slide 9
PC 리뉴 TIMELINE
선행작업
커뮤니티 & 공통
MG몰 등
개원
모노레포 구성
아키텍처, 패턴 설계
공통 라이브러리 정의
디자인 시스템
데모 프로그램 제작
< RESOURCE 기준>
FE 4명
BE 2명 (최소)
무찌마 등 6개 게시판
GNB 영역
ASIDE 공통 영역
알림메시지 등
서비스 인증
(10/21~12월 중)
MG몰
나의포인트
MY 메뉴
설문조사 등
임대분양 등
(~4월 말)
임대분양
HLINK
(~11월 중)
로그인 / 로그아웃
회원가입/수정
임시회원, 캠페인
ID/PWD 찾기
탈퇴 등
카테고리별 점진적 개발
초빙
(~3월 중)
초빙정보
결제 모듈 (공통)
회원
(~12월 중)
개원올인원
개원컨퍼런스
(~8월 말)
아카데미
(~7월 중)
의학정보, 이벤트
웹심포지움
브랜드페이지
간편신청
메디캐스트
연수강좌
FOOTER
공지사항
STATIC(약관 등)
광고문의
고객센터
1:1문의
FAQ, 게시글신고 등
(1월 말)

## Slide 10
초빙정보
공고 연장 및 UI/Admin 기능 개선
플래티넘 상품 개발
사직전공의관 개발
일반유료 가격 변경
취업활동 증명서 발급 개발
연휴 유료공고 자동연장 개발
환불 기능 개발
리포트 기능 업데이트 (Admin)
임대분양
상품개선
개원입지
1차 - 신한카드 매출 데이터 반영
2차 – 기능 업데이트
의학정보 / 웹심포지움
간편신청 서비스 개발
메디캐스트
동영상강좌 리뉴
설문조사
PC 리뉴
Mobile 메뉴 신설
배너
모바일 슬라이딩 배너 적용
커뮤니티
카테고리 재분류 (여의도, 에스테틱포럼)
020
개원컨퍼런스 f/u (연간 2회)
핸즈온아카데미 f/u (연간 3회)
보안
DLP 솔루션 도입 (오피스키퍼)
공유폴더 보안 등
알림 도구
비즈톡 Agent 업그레이드
2024 진행 프로젝트

## Slide 11
메디게이트
개원입지
간호초빙
인수인계 및 유지보수
위치기반서비스 신고 승인
지속적인 고도화
데이터 정기 업데이트
PC 리뉴
회원정보 Cleansing
알림 메시지 고도화
의사 자동 인증
2025 프로젝트 (미정)

## Slide 12
감사합니다